招标文件

招标人： 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

项目名称：燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程

招标编号：SLD-CG20250501001

目   录

第一章 投标	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同模板	10

第四章 投标文件格式要求	20

第一章 投标

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（以下简称“招标人”）作为燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程项目（以下简称“本项目”）的招标人已具备招标条件，现就本项目进行招标，投标人按招标文件规定的内容，参加投标。

# 1.项目概况：

1.1项目名称：燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程；

1.2工程地点：深圳市宝安区燕罗智能网联汽车产业园。

1.3工程规模：总建筑面积14124㎡，其中6楼5014㎡，7楼9110㎡。

1.4工程承包方式：乙方包设计（施工设计要求见《招标说明》、包工、包料（乙方总承包）。

2.招标范围及要求：

见《招标说明》

# 3.投标人资格要求：

（1）具有中国独立企业法人资格，并取得合法有效的企业法人营业执照及一般纳税人资格；

（2）注册资金不低于人民币  500   万元；

（3）具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（4）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（5）具有安全生产许可证；

（6）具有能够承担本项目的良好财务状况,第三方出具的最近一年期《财务审计报告》，如有信用机构或银行出具的信用等级文件，可扫描件；

（7）投标人三年内因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到政府相关行政主管部门处罚的严重失信企业，不接受参与本次投标（须提供无重大违法记录声明函）；

（8）近三年内无严重违约情形，无起诉或被执行案件，信誉良好,征信无不良记录；

（9）本招标项目不允许分包，不接受联合体投标。

重要提示：投标人所提供的所有资质文件必须真实，且与投标人主体一致。如需年检的，请确保提供的文件复印件已年检合格。

4.招标文件发放： 2025 年  6 月  4 日，以公司网站形式发放；

# 5.答疑时间和方式：

答疑接收截止时间： 2025 年 6 月  8 日；反馈时间： 2025 年 6 月 10 日；

需答疑问题直接发到邮箱：liuyu@londian.com，我司将会由此邮箱统一答复。

6.投诉：如投标人答疑未能得到明确回复，投标人可在答复期满后2个工作日内向招标方实名投诉，未实名不予处理。举报邮箱： jubao@londian.com.cn。

# 7.投标截止时间：

1）投标文件接收截止时间： 2025年 6月 11 日18：00（北京时间）截止；

逾期到达的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

# 8.开标、评标时间及地点:

2025  年 6 月 12 日

地址：深圳市光明区凤凰街道光明大道380号尚智科技园1A栋19层。

定标时间及地点:

2025  年 6 月 13 日

地址：深圳市光明区凤凰街道光明大道380号尚智科技园1A栋19层。

# 9.投标回执要求：《回执》请在收到招标文件两个工作日内扫描盖章以邮件回复！ （应用模版附有电子档）

投标回执

致：深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司：

我司已收到“燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程”招标文件，招标编号“         ”，已知悉相关招标文件规定。

我司决定  □ 接受 □ 不接受 该项目投标，并授权我司以下人员联系投标事宜：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号码 | 办公电话 | 移动电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或投标人代表：                  （签字或盖章）

日     期：        年    月      日

# 第二章 投标人须知

# 10.商务要求：

10.1投标报价要求：币种为人民币，含  9% 增值税的 含税报价，投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、设计费、人工费、风险措施费、间接成本、税费、保险、利润等，无论市场行情如何变化，该报价均不作调整。

10.2投标人应在《投标报价表》中提供投标的总价格及各详细分项价格；

10.3付款条款：同《装修工程合同》；

10.4合同条款: 同《装修工程合同》；

# 11.投标保证金：

11.1投标保证金额：人民币 10 万元整。

11.2办理方式：银行转账方式，转账信息务必在用途处注明“用于“燕罗智能网联汽车产业园厂房装修工程”投标保证金 ；

投标人办理投标保证金所用账户信息如下：

账户名称：深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

开户行：中国银行深圳内环支行

账号：7666 5880 0198

11.3投标保证金退还：

11.3.1未中标投标人的投标保证金, 将于“中标结果”发布后10个工作日内无息退还；

11.3.2中标人的投标保证金，将在签订正式合同后自动转为履约保证金，并于本招标工程竣工验收完成，且完成本项目合同结算后10个工作日内无息退还；

11.3.3未按前述要求缴纳投标保证金单位将直接按无效投标处理。

11.4若投标人存在以下情形的，招标人有权不退还其投标保证金：

11.4.1投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

11.4.2中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；

11.4.3若投标人存在围标、串标、弄虚作假投标或其他损害招标人利益等情形的，投标保证金不予退还。

# 12.招标文件的澄清和修改：

12.1招标文件及对招标文件的澄清（答疑）、修改等组成招标文件的有效部分；

12.2招标文件的澄清：在投标截止时间3日历天前，以书面形式发给所有潜在投标人，可不指明澄清问题的来源；

12.3招标文件的修改：在投标截止时间2日历天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已收到招标文件的投标人。

12.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。

# 13.投标文件的组成：

13.1使用语言：投标人提交的所有文件材料及往来函电均使用中文。

13.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论招标结果如何、招标活动是否被取消、是否被撤消中标或解除合同，招标人均无义务和责任承担任何此类费用。

13.3投标文件由商务标、技术标、价格标组成，其中：

13.3.1商务标主要内容

（1）投标函。

（2）招标文件响应书。

（3）投标人营业执照复印件（加盖公章）。

（4）投标人法定代表人身份证明书原件。

（5）附投标人法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

（6）投标人法定代表人授权委托书原件。

（7）附被授权人身份证复印件、近期社保缴纳记录（加盖公章）。

（8）投标人资质证书复印件（加盖公章）。

（9）无重大违法记录声明函原件。

（10）项目管理班子配备情况表。

（11）附项目管理人员、特种作业人员资质证书复印件、社保缴纳记录（加盖公章）。

（12）投标人基本情况。

（13）附投标人业绩证明资料（加盖公章）。

（14）商务标偏离表。

（15）投标综合说明以及投标人认为有必要提供的与本项目相关的资料。

13.3.2技术标主要内容

（1）投标单位企业概况。

（2）平面设计图和效果图。

（3）针对本项目的施工组织方案。

（4）项目进度计划及保证措施。

（5）质量保证措施。

（6）安全文明施工保证措施。

（7）技术工种及劳动力安排计划。

（8）主要施工机具使用安排。

（9）应急预案。

（10）技术标偏离表。

（11）投标人认为有必要提供的与本项目相关的资料等。

13.3.3 价格标主要内容

（1）投标报价书（详细见附件报价表）。

（2）质保期承诺与服务内容。

重要提示：上述资料为必须提供项，作为我司综合择优的依据材料，如未提供，视为严重不符合项，将严重影响评标委员会的评审结果。

# 14.投标文件的编制要求：

14.1投标文件的份数与盖章：正副本各一份，U盘电子档一份，在“签字”处手写签字或签名章，并加盖单位公章和单位法定代表人的印章（若未盖章作无效标处理）。

注：①文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；②文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章，不能以打印体代替；

14.2投标文件密封和标记：

14.2.1.投标人应将商务标、技术标、价格标分别独立密封，并同时递交给招标人。

14.2.2.商务标正本、副本装在一个密封袋里，在封口处贴上密封条，密封条上加盖投标人公章（骑缝章），密封袋上注明“投标文件（商务标）”、项目名称、投标人全称。

14.2.3.技术标正本、副本、U盘装在一个密封袋里，在封口处贴上密封条，密封条上加盖投标人公章（骑缝章），密封袋上注明“投标文件（技术标）”、项目名称、投标人全称。

14.2.4.价格标正本、副本装在一个密封袋里，在封口处贴上密封条，密封条上加盖投标人公章（骑缝章），密封袋上注明“投标文件（价格标）”、项目名称、投标人全称。

如果投标文件未按上述要求密封，其将被拒绝，并原封退还给投标人。

# 15.投标文件的递交：

15.1投标文件必须在报价截止时间前递交指定的投标地点。

15.2投标文件的修改与撤回： 投标人在投标截止时间前可以撤销更改投标文件。但在截标时间之后，将不能更改投标文件。

15.3接收方式：

（1）接收方式：快递邮寄或现场递交方式，提交纸质投标文件（加盖公章）。

接收人信息：刘瑜，电话：15914012457；

地址：深圳市光明区凤凰街道光明大道380号尚智科技园1A栋19层；

# 16.评标：

16.1评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.2评标办法：综合评标法。

# 17.合同授予：

## 17.1《中标通知书》与《中标结果通知书》。

17.1.1中标通知书是合同的一个组成部分。

17.1.2在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，投标人收到中标通知书后，应立即以书面形式向招标人确认。

## 17.2合同签订

17.2.1中标人应当自中标通知书发出之日起 3 天内，根据招标文件和中标人的投标文件内容，与招标人订立书面合同，逾期情况下，招标人有权视为投标人拒签合同。

17.2.2中标人无正当理由拒签合同的，以投标违约处理，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成招标人的全部损失。

17.2.3招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

# 第三章 合同模板

燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程合同

工

工

程

合

同

委托方：深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

承接方：

日  期：        2025年6月  日

委托方： 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：深圳市光明区凤凰街道光明大道380号尚智科技园1A栋

承接方：                               （以下简称乙方）

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

指定联系人（工程负责人）：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《招标文件》及其他相关法律法规有关规定，甲方同意将“燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程”由乙方承揽。为明确双方在工程施工中的权利、义务和责任，特签订本合同以兹共同遵守执行。

第一条 工程概况：

1、工程名称：燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程。

2、工程地点：深圳市宝安区燕罗智能网联汽车产业园。

3、工程规模：总建筑面积14160㎡，其中6楼5017㎡，7楼9143㎡。

4、工程承包方式：乙方包设计、包工、包料（乙方总承包）。

5、现场踏勘：投标前，根据乙方需要，甲方陪同进行现场踏勘，也可安排乙方自主勘查。

第二条 承包范围：

1、承包范围：

（1）按照乙方投标文件中的平面设计图进行深化，提供甲方认可的完整施工图纸，包含且不限于平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图、消防图（加盖设计院公章）。

（2）按照甲方认可的施工图纸提供完整的装修、消防及水电安装工程。

2、承包方式：按甲方确定的施工图纸及施工要求完成施工图纸内容，本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收。

3、质量标准：乙方应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受甲方的监督和指导。工程质量要求达到合格以上工程质量标准，且应达到国家、深圳市、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。其中国家、深圳市或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）及其他相关现行国家法律法规及深圳市规范及标准。

4、所有用于项目中的材料质量必须符合图纸及国标要求。

第三条 工程价款及其支付方法

- 经双方协商，本工程总造价为（含9%增值税专用发票）人民币          元（RMB：      元整）。

- 1.本工程总造价包含：装修工程设计费、包工、包料、包工期、包质量、包数量、包工资及材料价之任何市场价格差别、施工过程中因要符合政府部门的新规定或新规范等而须改善或替换之材料设备的任何费用、施工管理费、安全措施费、特殊地段材料运费补差、特殊条件施工增加费、所有间接费、其它直接费、综合费率、机械进退场费及场内搬迁费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、赶工措施费、技术措施费、费率或汇率的变动、因材料/设备迟到工地的窝工费以及为申请施工及满足国家对文明施工的要求产生的费、消防系统改造的喷淋增设及移位费、烟感增设及移位费、放水费、编程费、图审费、报批审费用等。

2.不管乙方报价上是否列明的其他费用，此报价不包含、空调、软装家具等施工费用另计。乙方在施工过程中，根据甲方确认的设计图纸要求进行施工，如在施工过程中因甲方提出设计变更或超出图纸范围引起的工程量出现变更增减，则根据双方现场书面签证及签订补充协议后方予调整工程价。

- 3.支付方式：

（1）签订合同后甲方在乙方进场前支付第一笔工程款合同总价的30%作为预付款，即人民币     元；

（2）地面抬高处理完成且通过甲方验收后，向乙方支付第二笔工程进度款合同总价的30%作为进度款，即人民币      元；

（3）隐蔽工程完成且通过甲方验收后，向乙方支付第三笔工程进度款合同总价的20%作为进度款，即人民币    元；

（4）本工程完成验收合格且领取住建局发放的“建设工程消防验收备案凭证”后7个工作日甲方向乙方支付第四笔工程进度款合同总价的17%作为结算款，即人民币￥     元。

（5）余额5%用做质保金，待质保期满后支付。

（6）乙方指定的收款账户信息：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

第四条 合同工期：

- 1.工期：80个日历天（2025年6月21日至2025年9月10日，其中，6楼竣工时间为8月20日、7楼竣工时间为9月10日）内，按照前述约定装修工程全部完工，工期的具体计算时间以双方确认的乙方实际进场日期起算。

- 2.乙方在签订本合同时，应充分考虑外来因素或天气变化造成的工期影响；如遇以下原因造成工期延误工期相对顺延，乙方无需承担责任。

（1）重大设计变更或更换主要材料（按直接影响的施工时间为准）；

（2）不可抗力；包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。；

（3）甲方发包其他承建单位施工进度阻碍影响并造成工期延误；

（4）甲方未按时支付工程款。

3.延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延，双方对于工期的约定可以双方对接人邮件或微信确认为准。

第五条 甲方的权利义务：

- 1.甲方委派现场管理人员（姓名：       ，联系电话：       ），负责监督施工，发现问题及时处理。

- 2.甲方的指令、通知由甲方管理人员签字并加盖公司章后，以书面形式交给乙方现场负责人。

- 3.甲方有权对乙方内部管理、施工进度严重滞后、质量标准水平下降等方面出现的问题，以书面形式（包括邮件以及微信沟通）通知乙方限期整改，若乙方不在限期内整改或整改不当，甲方有权责令乙方限期离场并解除合同，甲方不负任何经济及法律责任，同时通知第三方施工队伍接替乙方工作，乙方应在规定的时间内无条件退场，并承担由此产生的一切费用和责任。

- 4.接通现场水、强电等相关设施，办理报建、临时场地、占用道路等手续；提供施工所需的现场仓储。

- 5.施工过程中，甲方应协调施工现场内的交叉作业和各施工单位之间相互协作关系，且第三方在进行空调、吊灯、家电、软装家具的过程中，乙方应当主动引导，若与第三方在过程中出现影响施工或者导致延期的情况的，应当主动与甲方进行沟通并且取得甲方的确认方可进行进一步的施工操作。

- 6.各种设计变更、指令等以书面形式及时通知乙方。

- 7.协助乙方办理工程竣工验收和工程结算工作。

第六条 乙方的权利义务：

1. 乙方就本工程的设计、质量、进度、安全、文明施工对甲、乙方全面负责。乙方委派        为现场项目经理/代表，负责本合同的履行。

乙方授权现场项目经理/代表，授权范围：就本合同及相关补充协议、备忘等范围内代表乙方接收文件、确认事实；代表乙方对相关合同事务进行协商、处理；代表乙方接受、认可、放弃相关合同权利以及其他乙方义务或合同附随义务，即全权委托。授权期限为本合同履行终止之日。乙方对项目经理/代表所签认的文件及法律结果予以接受并不予撤回。

2.乙方的要求、请求和报告，均以书面报告的形式由乙方送甲方审批。

3.合同签订后，乙方应将最新的施工组织设计、施工方案、和进度计划提交甲方，并根据甲方修改、审核、批准的施工组织设计、施工方案、进度计划和依据合同文件发出的指令或要求组织施工，同时接受甲方对工程质量、进度的检查和监督。

乙方有责任对已经甲方审核、批准的设计施工图纸进行再次复核，发现并书面告知甲方设计施工图与施工现场不一致，或原设计施工图中不符合标准规范、施工常规、惯例等方面，以及设计图纸中错、漏、碰问题。否则，因此造成的返工、损失或工程造价的增加以及工期损失均由乙方承担。

4.合同约定的由乙方采购供应的全部施工用主材及辅材，应按照设计图纸要求和国家相关规范组织采购及施工安装，同时接受甲方的现场检查，所有材料采购时必须按甲方审定确认后的材料样板进行采购，凡未经甲方审定确认或质量不合格的材料一律不得使用。

5.乙方应于签订合同后3个日历天内向甲方提供用于本工程且需要乙方采购的所有材料的相关资料及材料样品，由甲方确认签字封样，材料封样作为工程验收的材料依据之一。

6.乙方用于本工程的所有材料必须是符合国家相关标准的环保产品，具有无味、无毒、防潮、防火、阻燃、吸声等功能，材料进场时须提供合格证。

7.服从甲方的现场管理，协调并配合其他相关的施工单位作业。乙方及其下属员工仅能在其施工范围内的工地进行施工，未经许可不得进入其他施工场所。

8.乙方负责施工过程中的安全管理并承担责任。负责施工现场的文明施工管理并承担责任，禁止野蛮施工、禁止乱弃施工垃圾、禁止施工扰民，如导致向第三方或物业赔偿/支付罚款的，甲方有权从乙方工程款中直接扣除。乙方在施工过程中必须严防火灾，乙方必须在工地现场配备并设置足够的灭火器材和防火标志，施工现场绝对禁止吸烟。禁止往管道倾倒施工垃圾，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。否则由乙方必负责修复并赔偿。凡因乙方原因违反工地现场的各项管理规定而造成甲方财产损失、工期延误和第三方的财产损失及伤亡事故的责任和费用全部由乙方承担。

9.负责已完工程、设备和成品的保护以及竣工资料的整理、移交。费用由乙方承担；保护期间发生损坏，乙方在甲方通知的时限内自费予以修复。

10.乙方必须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工资料，包括摄影、录象资料。

11.严格按照有关环保、环卫的规定以及甲方的要求执行环境保护及清洁工作，否则，乙方自行承担因此遭受的罚款、责任和损失。

12.乙方项目部人员，均须具备相应资质，人员专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更人员安排、机械设备或施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意后方可执行。

13.未经甲方书面许可，乙方不得将任何工程项目分包或转包给第三方。

第七条 质量要求与验收

1.工程质量

1.1工程施工及验收应符合装修、装饰工程标准及验收规范的有关规定。乙方应保证质量合格和施工安全，质量标准为合格。

1.2乙方需严格按照国家规范要求、甲方确认的设计施工图施工。

1.3乙方在向甲方报验前，应自行组织验收，自检合格后报甲方验收。

1.4凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

1.5工程办理验收后，仍发现属乙方原因造成的质量问题，乙方须在3个日历天内完成维修。

2．施工过程中的检查与验收

2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。

2.2 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

2.3 隐蔽工程具备中间验收或隐蔽工程验收条件时，乙方必须书面通知甲方验收，甲方验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。隐蔽工程未经甲方验收合格就覆盖的，视为质量不合格，甲方有权要求乙方返工，所有费用均由乙方承担，工期不予顺延。

2.4 当甲方要求对已经验收合格但隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。验收不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

2.5本合同结构改造、水电、地砖墙砖、墙漆、木工、安装等实行分项验收，每项完工后乙方书面通知甲方验收。

第八条 工程变更

1.甲方有权对设计图纸及工程量进行变更，乙方应无条件及时按变更进行施工，不得拒绝。若因甲方要求或设计变更造成的返工，费用由甲方承担，若设计变更造成工期延误，合同工期顺延。如乙方对原设计提出变更要求，经甲方书面批准后方可实施。

2.因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

3.合同履行中乙方要求变更工程质量标准及发生其他重大变更，由双方协商解决。

4.施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，由甲方、乙方共同签证确认。

第九条 工程竣工验收与结算

1.竣工验收

1.1 工程完工后，具备竣工验收条件的，乙方按国家及工程当地工程竣工验收有关规定，提前15天向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书一式贰套。甲方在收到以上文件后10日内组织验收，验收合格的由验收主体签具验收证明。甲方认为验收不合格的，乙方必须按甲方指定期限整改，直至甲方验收合格为止。验收不合格的，整改不得顺延工期。

1.2 工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准。若乙方的施工安装质量和竣工验收资料达不到合同要求，乙方必须在规定的期限内按要求整改、补充完善，全部达到验收标准为止；同时，承担整改的费用和全部责任。经甲方验收合格签字确认后，乙方将竣工工程及验收合格资料移交给甲方使用，并同甲方按国家规定签订保修协议。乙方自交付之日起承担合同规定的工程保修责任。

1.3 竣工日期为本工程竣工验收合格的日期。工程质保期自竣工验收合格之日起计算。

1.4 甲方的验收签认意见并不豁免乙方的合同违约责任，包括并不限于质量责任以及工期责任。

1.5 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

2.工程移交及资料移交

2.1 工程竣工验收合格之日起三日内乙方应清理现场并向甲方移交工程；乙方移交工程前必须撤除临时设施、撤出施工队伍和设备、材料，清理场地并经甲方查验符合规范后，甲方接收工程。移交前乙方承担成品保护责任，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成的损坏，通知甲方协调，由乙方负责修复，费用由责任方承担。由于乙方不履行上述义务，造成经济损失，责任由乙方承担，甲方在其工程款中扣除。如甲方提前使用，因使用损坏发生的维修费用由甲方承担。

2.2 工程竣工验收前乙方应向甲方移交符合工程档案备案标准的工程竣工资料，竣工验收后乙方应向甲方提交完整合规的工程结算资料；阶段性竣工验收时，甲方有权乙方移交阶段性工程竣工资料；乙方逾期未向甲方移交，造成延误，造成的费用和责任均由乙方承担。

2.3 乙方未移交完整的工程竣工资料或结算资料的，甲方有权暂停工程竣工验收或结算工作。

第十条 施工安全

1、乙方承担施工安全以及施工场地安保责任，除加强安全、法纪教育以及购买各类保险外，乙方必须严格遵守相关安全生产规范以及治安法规要求，采取有效措施防范安全事故或治安事件。

2、在合同履行期间，因乙方施工或乙方及其员工其他行为所导致的对甲方、乙方以及第三人造成的人身伤亡、财产损毁以及其他安全事故、治安及意外事件，由乙方承担相关法律及经济赔偿责任。

3、如因乙方安全措施不到位或违反相关规定，即使甲方或第三方有过错，也应视乙方为主要责任人，承担主要责任。

第十一条 施工手续

与本工程施工相关的物业部门协调、报批等工作均由乙方负责办理（甲方提供必要的协助），如因乙方违反相关法规或怠于办理相关手续导致工程被责令停止施工，或被处以罚款等，相关甲方损失均由乙方承担，甲方有权从工程款中直接扣除。

第十二条  保修、保质：

1. 乙方承建本合同工程的所有内容和范围均属保质、保修范围。在保质、保修期内的经济和法律责任均由乙方负责（不可抗力因素及人为因素除外）。乙方任何形式的兼并、合资合营、企业法人代表更换，均应继续履行本合同经济法律责任。

2. 乙方应按国家和本市有关政策法规以及甲方提出的要求对本装修工程的正常使用提供壹年免费保修期。此保修期从本合同工程通过最终竣工验收合格并移交甲方使用之日起计算。承担项目的保修、保质期限按《建设工程质量管理条例》执行。在保修期内，凡属乙方装修质量引起的工程质量缺陷影响正常使用，乙方应在接到甲方通知后正常工作时间24小时内履行质量保修义务，由乙方负责免费维修、更换；乙方延迟履行维修或更换义务，甲方有权自行维修、更换或委托第三方维修、更换，所产生的费用由乙方承担，甲方有权在质保金的范围内进行直接扣除不再支付，若乙方质保金不足以支付维修费用的，乙方应当在接到甲方书面通知后的3日内向甲方支付甲方因维修、更换所花费的费用。

3.保修期满，乙方在接到甲方维修通知后正常工作时间24小时以内派人进行维修，提供只收取工本费的优惠服务。

第十三条 签证、索赔

1.工程签证及索赔文件均需甲方负责人签字或加盖甲方公章确认。甲方工程师未经甲方书面明确授权或超越权限的，不能代表甲方进行签认。

2.签证及索赔均需在事件发生日七日内提交相关申请，逾期视为乙方放弃签证或索赔的权利。

第十四条 违约责任及合同解除

- 除不可抗力、质量问题或乙方存在其他违约行为外，甲方无正当理由如不能按期付款，乙方应当书面文件催告，甲方自收到催告文件之日起3个工作日内支付应付款项，经催告仍不支付的，开始计算逾期，每逾期一天，每日应按同期银行活期利率计算支付应付总额利息给乙方，该逾期违约金最高不超过合同总款的百分之二。

- 结构、水电、地砖、墙漆、木工等分项工程验收不合格的，乙方有权暂停支付工程款直至乙方在甲方指定期限内返工合格。返工不合格的甲方有权单方解除合同，乙方按合同总额的百分之十向甲方支付质量违约金。乙方工程质量竣工验收不合格的，甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。经乙方整改第二次验收仍旧不合格的，甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金，并可要求乙方返还已付工程款及解除合同。

- 乙方工程逾期完工（须竣工验收合格）的，每逾期一日按合同总额的千分之五计算乙方逾期违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同并以每逾期一日按合同总额的百分之一计取乙方逾期违约金。

- 乙方施工偷减施工工序，或所用材料、设备经甲方检查或检测为不合格或有假冒伪劣、短斤少两情形的，甲方有权要求乙方返工并按合同总额的百分之二十计取乙方质量违约金。

- 乙方拖欠乙方员工工资的，甲方有权将应付未付工程款直接支付给乙方员工，并视为甲方已经向乙方支付工程款。

- 乙方施工发生安全事故的，乙方承担赔偿责任，甲方有权按合同总额的百分之十计取乙方违约金。

- 乙方擅自转包或分包本合同工程的，甲方有权按合同总额的百分之二十计取乙方违约金并解除本合同。

- 乙方在施工过程中拒绝按合同施工内容施工或提出增加工程费用的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总额的百分之二十向甲方支付合同违约金。

- 乙方施工中乱弃施工垃圾、噪音扰民、施工堵塞管道，或因乙方施工导致房屋结构损害或其他物品损毁的，乙方负责整改修复并承担全部费用/赔偿，甲方有权暂停支付工程款直至乙方按甲方指令整改/赔偿。乙方拒绝赔偿的，甲方有权从工程款中直接扣除。

- 乙方在签订合同或履行合同过程中有欺诈以及其他弄虚作假行为的，每发现一次按 壹    万元计取乙方违约金，超过两次甲方有权解除合同。

- 乙方违反本合同其他约定的，根据违约情形，甲方有权酌情按每次500至50000元计取乙方违约金（合同有专门约定的，按专门约定计取违约金），造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任，情形严重的，甲方有权单方解除合同。

- 本合同约定的违约金条款为合同清理条款，即便合同解除，甲方仍有权追究乙方违约责任。

- 本合同约定的乙方违约金/赔偿金，甲方在通知乙方后，有权直接从应付未付款项中直接扣除。

第十五条 争议解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2.调解要求停止施工，且为双方接受；

3.法院要求停止施工。

第十六条  合同生效与终止

- 1.本合同双方授权代表签字并加盖公章后，即发生法律效力。

- 2.若因乙方违反本合同约定导致甲方提前解除本合同的，双方按照实际情况进行结算，乙方应当承担本合同约定的责任或者赔偿的，乙方应当在合同解除后的7日内向甲方支付，通知乙方应当配合甲方做好交接义务，出具书面文件详细说明施工进行，以便于第三方施工单位进行继续施工。

- 3.双方因协议签订、履行、解除及诉讼等所有的通知及送达以签署区双方确认的地址为准，如有变更需以书面形式通知对方。

- 4.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等效力。

- 5.本合同一式肆份，双方各执两份具有同等法律效力。

第十七条 合同附件

附件一：工程报价单（甲、乙双方签字确认）

附件二：相关图纸（甲、乙双方签字确认）

甲乙双方共同确定的报价清单、产品方案、图纸等合同附件，一经双方确认，是本合同的重要组成部分，如报价清单与签字图纸不符，以双方签字图纸为准。（以下无内容，为签署区）

甲  方（盖章）：                              乙 方（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

授权代表签字：                               授权代表签字：：

地    址：                                   地    址：

电    话：                                   电    话：

日    期：    年    月    日                 日    期：    年    月    日

第四章 投标文件格式要求

18.投标文件格式须按照本章的格式要求提供，未提供格式的投标人自拟格式。

部分格式详见应用模版。

# 19.模版1：《无重大违法记录声明函》。

# 20.模版2：《招标文件响应书》

# 21.模版3：《投标函》

# 22.模板4：《法定代表人授权委托书》

# 23.模板5：《法定代表人身份证明》

# 24.模板6：《投标人基本情况表》

# 25.模板7：《履约情况承诺书》

# 26.模板8：《商务标偏离表》

# 27.模板9：《技术标偏离表》

# 见下页：

# 模版1：

无重大违法记录声明函

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司：

针对贵方组织的燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程项目招标活动，我方郑重承诺：

我司参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、及红色预警记录、诉讼或仲裁。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：   年  月  日

# 模版2：

招标文件响应书

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司：

我司完全同意贵司燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程招标文件所列全部条款，按其规定参加招标和签订服务合同，并严格信守、完全执行，承担法律责任。

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：   年  月  日

# 模版3：

投 标 函

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司：

1、在研究了贵公司提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按：人民币：      元（大写：       ）的包干价（含税）承包该工程的施工、竣工和保修，履行招标文件及合同协议书中的责任和义务，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到投标报价一览表所承诺的要求。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、如果我方中标，我方严格遵守本投标说明书的各项要求，保证燕罗智能网联汽车产业园厂房装修工程在XX日竣工并移交工程（装修工程时间：6楼竣工时间8月20日、7楼竣工时间9月10日），工程质量达到要求，如未能按期完工，每延误一天交罚金 1000元（大写：人民币 壹仟 元）。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；

（3）我方自中标通知书发出之日起  天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年  月  日

模板4：

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                  （公司名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     投标文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                                         （盖章）

法定代表人：                                     （签字）

委托代理人：                                      (签字)

委托代理人身份证号：

年      月      日

委托代理人身份证复印件（二代身份证正反面）：

模板5：

法定代表人身份证明

供应商名称：

公司性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：        职务：

身份证号码：

系                               （公司名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件（二代身份证正反面）

模板6：

| 投标人基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

模板7：

履约情况承诺书

致：

我公司作为燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程 招标申请人，在此郑重承诺：我公司在最近三年内没有骗取中标和严重违约情况发生。采购人如果发现并查实我公司在上述事项上存在提取虚假信息的情况，不管采购人是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地放弃本项目的谈判资格和中选资格；如果我公司已经收到中标通知书，无条件地承认我公司所收到本项目中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相应独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺是我公司谈判应答文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司与本项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

如需要我公司提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

姓名：            职务：       联系电话：         地址：

承诺人：

法定代表人：

年     月   日

模板8：

龙电华鑫燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程

商务标响应及偏离表

（由参与投标单位据实提交）

| 序号 | 招标要求 |  | 符合/正偏离/负偏离 | 商务偏离原因 | 商务标对应位置（索引） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | - 注册资金不低于500万元。 |  |  |  |
|  |  | - 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 |  |  |  |
|  |  | - 具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 |  |  |  |
|  |  | - 具有安全生产许可证。 |  |  |  |
| 2 | 守约情况 | - 三年内因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到政府相关行政主管部门处罚的严重失信企业。 |  |  |  |
| 3 |  | - 近三年内无严重违约情形，无起诉或被执行案件，信誉良好,征信无不良记录。 |  |  |  |
| 4 | 投标单位相关人员资质证书、社保缴纳记录 | - 项目管理人员、特种作业人员资质证书复印件、社保缴纳记录 |  |  |  |
|  |  | - ※此行为补充行 |  |  |  |
| 强弱电工程，办公区室内装饰等项各投标人依据各自出具的设计方案及本次招标的《招标说明》在技术标标书中予以体现。此处不做要求。 |  |  |  |  |  |

模板9：

龙电华鑫燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程

重点工艺要求技术参数响应及偏离表

（由参与投标单位据实提交）

| 序号 | 招标工艺要求及参数 |  | 符合/正偏离/负偏离 | 技术偏离原因 | 价格标对应位置（索引） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面工程 （非瓷砖铺贴区域） | 工艺要求简述 1、基层：砼砂+钢纤维找平 - 金刚砂耐磨层 - 锂基液体硬化剂罩面施工 |  |  |  |
|  |  | 基层参数要求： 1、掺钢纤维 25kg/m³钢纤维（钢纤维用水溶性胶水粘接成排，两端弯钩；钢纤维长度 50mm,直径 0.9mm、长径比 40-100.最小抗拉强度 1150MPa） 2、混凝土平均厚度≥120mm 3、混凝土浇筑后平整度要求为：3M靠尺误差5mm以内 4、混凝土标号：≥ C30Mpa 5、水灰比： ≤ 0.45 6、水泥含量： ≥ 260kg/m3 7、沙的规格：河沙细度模数 2.4～2.7, 含泥量少于 1％； 8、骨料规格：骨料采用花岗岩碎石, 最大粒径不大于 30mm； 9、添加剂：使用高品质的高效减水剂，粉煤灰的加入量不得超过 10%。 |  |  |  |
|  |  | 金刚砂耐磨层参数要求 用量:7kg/㎡ 厚度：不低于3MM |  |  |  |
|  |  | 锂基液体硬化剂参数要求： 1、用量0.3kg/㎡ 2、DpH值>115 3、24H表面吸水量≤5mm 4、24H表面吸水量降低率≥80% 5、耐磨度比≥140% 6、莫氏硬度： 7.0 |  |  |  |
| 2 | - 防静电地面、洁净车间工程 | - 洁净车间要求： - 根据ISO 14644-1标准及中国国家标准（GB 50073）或类似的国际/国内标准，洁净度要求等级为ISO 7级至ISO9级（约CLass:70000-200000）。方式：机械性过滤—HEPA网。 - 地面施工要求： - 地面采用环氧自流坪地坪，接防静电铜箔（接地电阻不大于4Ω）。 |  |  |  |
| 3 | 车间防撞维护 | - 现场立柱包柱要求：立柱阳角需用不锈钢按60公分高度处理。 - 墙面维护要求除办公区以外，室内墙面需用方钢制作距离地面20公分高的防撞条。尺寸规格：突出墙面200MM，距离地面高度200MM，表面涂刷明黄色警示耐候漆。 |  |  |  |
| 4 | 车间隔墙 | - 车间室内墙、顶板材采用70mm厚的夹芯彩钢板制造，需依现场高度一板到顶。圆弧墙角、门、窗框等采用专用氧化铝型材制造。风淋房与厂区接驳处做好密封。 |  |  |  |
| 5 | 整体天花处理 | - 现场顶面天花处理要求 - 清洁基层，外墙腻子批刮2次修补平整，喷涂外墙漆罩面。 |  |  |  |
| 6 | 消防工程 | - 按市住建局、消防部门要求设置喷淋、烟感、报警系统等，竣工后出具建设工程消防验收备案凭证。 |  |  |  |
| 7 | - 设计图纸 | - 进场前出具招标方认可的平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图。 - 竣工后，按施工实际情况出具整套竣工图，包含平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图、消防图。 |  |  |  |
|  |  | - ※此行为补充行 |  |  |  |
| 强弱电工程，办公区室内装饰等项各投标人依据各自出具的设计方案及本次招标的《招标说明》在技术标标书中予以体现。此处不做要求。 |  |  |  |  |  |